ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2010- 2015 годы»

по итогам    2011 года

Раздел 1

| Объекты, мероприятия | Террито - риальная принад - лежность МО «Город Гатчина» | Фактическое финансирование (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все - го | феде - раль - ный бюд - жет <1> | обла - стной бюд - жет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджет МО «Город Гатчина» |  | прочие источники <1> | все - го | феде - раль - ный бюд - жет <1> | обла - стной бюд - жет <1> | бюджет ГМР <1> | бюджет МО «Город Гатчина» | прочие источники <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Установка паротурбогенератора (ПТГ) на кот.№11 Замена котла ДКВР 10/13 на кот.№10 | Гатчина, Промзона №1, квартал 4, площадка 1, корп.1. Промзона №2, кв. 2, площ.2 | 8000 5425 |  |  |  | 7075 5425 | 925 |  | 8000 4393,2 |  |  |  | 7075 (перечислено ОАО «Пролетарский завод» за турбину) 4393,2 (1031,8-перенос на 2012г.) | 925 |  |
| Итого |  | 13425 |  |  |  | 12500 | 925 |  | 12393,2 |  |  |  | 12393,2 |  |  |